附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：    设备（装备）购置与运行维护

项目单位：      海南省海洋地质调查研究院

主管部门：            海南省地质局

评价时间： 2017年1月1日至2017年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省海洋地质调查研究院

上报时间：2018年5月15日

目录

- 项目概况………………………………………………1页

# 项目基本性质、用途和主要内容…………1页

# 项目绩效目标 ……………………………1页

- 项目资金使用及管理情况……………………………2页

- 项目资金到位情况分析………………………2页

- 项目资金使用情况分析………………………2页

- 项目资金管理情况分析………………………2页

- 项目组织实施情况  …………………………………3页

# 项目组织情况分析……………………………3页

# 项目管理情况分析……………………………4页

# 项目绩效情况  ………………………………………6页

# 项目绩效目标完成情况分析 ……………6页

- 项目的经济性分析 …………………………6页

- 项目成本（预算）控制情况 …………6页

- 项目成本（预算）节约情况 …………6页

- 项目的效率性分析 …………………………6页

- 项目的实施进度………………………7页

- 项目完成质量…………………………7页

# 项目的效益性分析 …………………………7页

- 项目预期目标完成程度………………7页

- 项目实施对经济和社会的影响  ……7页

# 项目的可持续性分析………………………9页

# 项目绩效目标未完成原因分析…………9页

# 综合评价情况及评价结论 …………………………9页

- 主要经验及做法、存在的问题和建议 ……………10页

- 其他需说明的问题 …………………………………10页

2017年度设备（装备）购置与运行维护

财政支出项目绩效评价报告

根据海南省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）要求，我院领导班子高度重视，召开专题会议讨论研究我院财政支出项目绩效自评工作，并按通知要求进行工作部署，成立了“财政支出项目绩效评价工作小组”。针对本次2017年度财政支出项目绩效自评工作的内容，我院以求真务实、实事求是的原则，认真开展了自评工作，现将有关情况报告如下：

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目的实施主要为推动我省海洋地质调查工作发展，加快我省南海海域海洋资源调查步伐，全方位服务于我省海洋经济建设，为海南国际旅游岛建设、海洋强省建设、维护国家海洋权益提供地质技术支撑。“海勘1”科学调查船主要用于开展我省省辖海域、海岸带、周边岛屿的生态环境、资源、地质条件及地质灾害等调查、摸底，可为贯彻落实省委、省政府“发展海洋经济、建设海洋经济强省”战略决策提供前置性、基础性依据。

# （二）项目绩效目标

# 1.项目绩效当年度目标

# 院属“海勘1”号科学调查船是我省目前唯一开展海洋地质调查的作业平台，主要在海南岛周边海域进行基础性、公益性、战略性海洋地质调查工作，用以实施国家、省财政下达的各项海洋调查项目任务和服务于社会海洋开发建设项目。为提高海洋地质调查作业应急救援能力，保障作业人员安全，最大限度减少事故损失，确保我院海洋地质工作的顺利开展,急需解决“海勘1”科学调查船维护保养问题；因此，确保“海勘1”科学调查船安全、正常运转就是本项目绩效的当年度目标。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2017年度申请财政拨款100万元，用于“海勘1”调查船的维护、保养、委托管理，为专项资金。财政拨款100万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

严格按照项目资金申请时的预算要求，截止2017年12月31日，项目财政资金实际支出100万元（其中用于“海勘1”船舶的托管费用60.8万元，维修、保养费用39.2万元），同时我院还配套自有资金60万多元，其中用于“海勘1”船舶的托管费用14.92万元，维修、保养费用28.163万元，日常保养维护材料费5万元，日常保养人员工资及附加费12万元。

# （三）项目资金管理情况分析

项目资金管理方面，除完全按照中央和省级有关国库集中支付和行政单位财务制度等对项目资金进行严格监管外，我院还针对行政事业单位内部控制基础性评价，专门出台制定了《海南省海洋地质调查研究院财务会计执行政策制度汇编》等一系列财务管理制度，详细规定了经费收支计划、支出的审核、审批、支付、核算等内容、单据要求和程序等，确保经费使用范围按有关规定开支，依法合规，专款专用。在政府采购业务控制方面，我院参照《海南省地质局采购管理办法》,结合实际情况，制定了《海南省海洋地质调查研究院采购管理办法（试行）》，在执行国家有关政府采购的法律法规之外，我院对政府采购各环节的内部报批、审核、审批程序进行了详细的规定。在项目资金管理环节，该专项资金的支付还受到省国库支付局和省会计核算站的严格监管，并实时接受省地质局审计部门的审计和监督。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

我院委托“海南千君信项目管理有限公司”对2017年度“海勘1”船舶委托管理服务项目通过竞争性谈判方式进行了政府采购，成交供应商为“海南华通船员服务有限公司”，双方签订了船舶委托管理合同，确认双方的责任和义务。

在船舶委托管理合同的实施过程中，院安排专人与托管方联络沟通，随时了解“海勘1”船舶的各种情况及需求，解决遇到的各种问题。同时，为了切实加强对项目的管理，院船舶与装备科对项目的实施情况每月进行评估，填写“船舶服务月度评估表”；年度终了，项目实施完毕，再整体对项目进行验收与综合评价，并填写“船舶服务年度评估表”，对“海勘1”船舶维护保养项目的实施情况进行总体评估。

# （二）项目管理情况分析

# 为了加强对“海勘1”船舶的管理，针对船舶的具体情况，我们制订了船舶管理制度和维修保养计划。

# 1.在船舶管理制度中规定：

# （1）按《船舶最低安全配员证书》要求，安排符合要求的船员到“海勘1”船舶任职，包括丙级船长（兼GMDSS通用操作员）、大副（兼GMDSS通用操作员）、三副、轮机长、值班机工及厨工各一名，所有船员必须持证上岗；

# （2）加强船舶与船员的管理，主要包括船舶驾驶、日常维护、船员与船舶管理、安全管理及船舶证书维护等工作，确保船舶随时处于良好的工作状态；

# （3）船舶安全管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行院方、托管公司、船员三级安全管理责任制，托管公司负责船员的安全培训工作，船员积极配合托管公司做好船舶的日常安全检查管理工作，院安全生产管理部门定期不定期对船舶的安全状况进行检查，发现安全隐患及时消除，同时加强各方的安全意识，真正做到安全生产；

# （4）出海作业前，要进行船舶的全面检查，在确认船机设备完好的前提下，才可以出海作业。出海作业时，应充分考虑当时的风、流及海面状况，掌握气象预报趋势，合理安排作业。作业中，利用电话、短信等有效手段及时了解禁航、通航信息，船长应密切注意船位的变化和锚缆的受力状况，及时采取适合当时环境情况的安全防范措施，禁止冒险作业。

# 2.在船舶设施设备的维护保养计划中规定：

# （1）不论在生产或航行过程中，都必须对船舶进行必要的维护保养；

# （2）所有保养工作必须按船舶设备保养规则进行，尤其要做好润滑、冷却、调整等工作；

# （3）维护保养工作应如实记录，并由值班的管轮和驾驶员签字；

# （4）船舶在航行时间内，日常维护保养由当班驾驶员负责，在非航行期间（除修船外）日常维护由船长、轮机长负责安排；

# （5）预防性检修要根据船舶的检修周期表，保养管理规则及说明书进行，或根据日常维修保养中发现的尚未解决的问题进行；

# （6）船舶应根据设备运行规律，制定预防性检修计划、配件计划和预制件计划；

# （7）在预防性检修过程中，船员要对易损、易磨及关键主件进行测量记录，对需要更换的零部件要根据测量数据和规范要求确定，杜绝盲目更新；

# （8）船舶在航行间隙，必须合理安排预防性检修，对修理质量应依照质检规范进行检验验收，验收和程序按《修船制度》执行。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

“海勘1”船舶的维护保养工作是一项复杂的综合管理工作，在整个项目实施过程中，我院严格控制好项目的每一笔支出，保证每笔支出的真实、必要、透明，每笔支出都按院相关财务制度通过相关部门的确认及领导的批准才能支付；“海勘1”船舶的委托管理费用是最大的一块支出，我院按相关规定通过政府招标来选择实施托管单位； 2017年“海勘1”船舶送往湛江进行大修，我院也与维修单位订立正规的维修合同；通过这些措施，保证了项目支出的合规合法，控制了费用的开支，整个项目成本控制在预算范围之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

在整个项目实施过程中，我院一直奉行厉行节约的方针，在达到维护保养要求的前提下，尽量降低项目的成本。为了降低船舶委托管理费用，我院通过竞争性谈判的方式，在多家公司中选择了既满足船舶托管要求，托管费用又最低的海南华通船员服务有限公司做为“海勘1”船舶的托管公司。在日常的维护保养过程中，对采购的材料、我院都是货比三家，在质量保证的情况下，选择价格较低的进行购买，从而节约了项目成本。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2017年度“海勘1”船舶的维护与保养工作按计划正常进行。在财政资金下达之前，我院已与海南海合船舶事务有限公司签订了2017年1月-4月20日的委托管理合同并用自筹资金支付了相应托管费用；此后又通过政府采购与海南华通船员服务有限公司签订了4月21日到12月31日的托管合同，并按合同实施进度用财政资金支付了托管费用；日常维护保养及大修工作也按预先计划平稳按时实施，从不间断，从而保证了“海勘1”船舶的正常运转的项目目标的实现。

（2）项目完成质量

项目完成后，院财政支出项目绩效自评工作小组对2017年度设备（装备）购置与运行维护项目进行了验收与综合评价，认为项目完成质量优良，全年没有发生因为“海勘1”船舶维护保养不到位而影响海上工程施工作业的情况，船舶运行正常。

综合评价：“海勘1”船舶运行正常，维护保养到位，项目实施质量可靠。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

整个项目运行正常，项目实施完全达到预期效果，实现预期工作目标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 项目实施以来，“海勘1”船舶为海洋工程项目的顺利开展提供了坚实的支持和保障。全年共参与实施1个省级财政资金和1个社会资金项目。

# ①2017年6月，“海勘1”船舶参与《南海固体矿产资源潜力调查评价（2017年度经费500万元）》财政项目实施过程。2017年6月28日海勘1号调查船从海口新港出发前往文昌、三亚海域开展钻探工作，至2017年8月15日工作完成，完成比例达到100%。海勘1主要负责海洋地质钻探工作，累计完成8个钻孔，合计123.2m进尺的工作量，完成产值79.83万元。海勘1帮助项目完成在文昌和三亚海域的钻探工作，项目圈定2个金红石、锆英石砂矿体。

②2017年5月23日至6月16日，在《陵水海区海洋环境信息调查研究》项目实施过程中，“海勘1”船舶主要负责浅层剖面测量、单波束测深、底质柱状样取样任务，共完成单道地震和单波速测深253KM，柱状取样7站，完成产值40万元。通过该项目查明了工作海域沉积的类型、海底地形情况，并对该区域的海洋环境进行了评价。

此外，“海勘1”船舶平时还负责我院新购及检修的海洋勘测仪器设备的检测任务和其他辅助工作，对保证我院顺利完成各项海洋勘测任务提供了不可替代的作用。

项目的实施，为我省海洋地质的保障工作、开展海洋地质调查研究、国际旅游岛地质环境保障等方面提供了安全可靠的平台，为海南建设海洋强省充实了力量，项目实施提高了对海洋经济的整体认识及海洋经济促进国民经济发展的优越性认识，对提高海南省海洋经济产值总量占整个国民经济总量的比重发挥了重要作用。

# 4. 项目的可持续性分析

“海勘1”船舶的维护保养工作是一项持续进行的重要工作。2017年度项目完成后，2018年又面临同样的维护保养工作。“海勘1”自2002年建造以来，至今已经16年了，随着船舶使用年限的增加，有时日常的维护保养已经不能解决问题，需要进行大的维修，2017年“海勘1”船舶就送往湛江进行了维修改造，整体费用达67万多元，其中除财政资金支付39.2万元外，我院自筹资金支付了28万多元；今后维护保养费用会越来越大，单凭我院的自筹资金是明显不够的，这就需要政府财政给予更大的支持，才能保障“海勘1”船舶能很好地服务于我省的海洋地质调查研究工作，为海南的海洋产业的发展作出新的更大的贡献。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 项目绩效目标已经完成。

# 五、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

设备（装备）购置与运行维护项目开始实施之后，为了切实加强对项目的管理，院专门制订了《“海勘1”船舶委托管理服务工作要求》、《“海勘1”船舶委托管理服务评估标准》，从而从制度上保证项目实施的有效性。按照以上工作要求及评估标准，院船舶与装备科对整个项目实施进行了整体跟踪，对项目的实施情况每月进行评估，填写“船舶服务月度评估表”、根据月度评估的情况，发现问题，监督整改；年度终了，项目实施完毕，再整体对整个项目进行验收与综合评价，根据整体验收与综合评估结果填写“船舶服务年度评估表”；院财政支出项目绩效评价工作小组制订出“财政支出项目绩效评价指标体系”后，按绩效评价指标体系中的评价指标对项目实施进行评分，自评得分96分，自评等级为优。

（二）评价结论

经院项目绩效自评工作小组测评，船舶托管合同履行正常、“海勘1”船舶安全管理到位、船员队伍管理规范、服务质量优良、日常维护及时到位，综合评价优秀，项目运作达到预期年度目标，各项指标总体符合要求，社会效益、经济效益显著，“海勘1”船舶达到了运转正常的年度目标，详见附件2、3。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 建议政府财政在该项资金安排上加大支持力度，并从现在的一次性项目变为经常性项目。

七、其他需说明的问题

为建设海南国际旅游岛、建设海洋强省、维护国家海洋权益提供有力地质技术支撑，建议省委省政府继续加大对我院海洋地质工作的投入，帮助我院配备适当的海洋地质装备，提高深海探测能力，加大海南基础地质调查的力度，使我院为海南省海洋经济快速发展作出更大的贡献。

# 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系与评价方案

# 附件2：项目绩效目标表

# 附件3：项目基本信息表

# 附件4：成立项目绩效评价小组文件

附件1

| 财政支出项目绩效评价指标体系与评价方案 |
| --- |
| 项目名称：设备（装备）购置与运行维护 |
| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |  |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2

项目绩效目标表

项目名称：设备（装备）购置与运行维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 使用运转正常 | 100% | 正常 |  |  | 不正常 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 用户满意度（%） | 90% | 90-80% | 80-70% | 70-60% | 60%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省海洋地质调查研究院 | 主管部门 | 海南省地质局 |
| 项目负责人 | 陈波 | 联系电话 | 66567278 |
| 地址 | 海口市南沙路通信广场五楼 | 邮编 | 570206 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 100 | 实际到位资金（万元） | 100 | 实际使用情况（万元） | 100 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 100 | 省财政 | 100 |  | 100 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 贾彥丽 | 副院长/高级会计师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 杨朝云 | 副院长/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 胡军文 | 财务科长/会计师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 韩孝辉 | 海洋室主任/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 潘燕俊 | 办公室主任/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 朱钰 | 船舶与装备科副科长/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 陈波 | 总工办主任/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 龙根元 | 高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 陈飞 | 物化探队队长/高级工程师 | 海南省海洋地质调查研究院 |  |  |
| 工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件4